PBL项目后端负责人职责框架与落地思路

结合项目整体定位，PBL 项目后端负责人的核心价值，是把学生成长档案、课程资源管理、成果数据沉淀、数字化评价体系这些项目核心创新点，从概念落地成可运行的技术系统；同时作为技术枢纽对接四大业务团队的数字化需求，保障项目的数字化底座稳定、可复用、能沉淀为硬成果。

一、核心职责与工作边界

- 需求侧：业务翻译官
归集四大团队的数字化需求，判断哪些该做、哪些没必要做，排好先后顺序落地。你是业务同学和开发同学之间的桥梁 —— 业务方说 “我想要个成长档案”，你要把这句话翻译成具体的功能清单，再交给开发同学实现。

- 技术侧：方案设计师
设计整体后端架构与数据库方案，制定开发规范，把控核心模块的技术质量。不用所有代码都自己写，但核心的骨架要你来搭，方向错了你要及时纠正。

- 管理侧：进度推进器
把大项目拆成小任务，分配给团队成员，跟进每天 / 每周的进度，有人卡住了就协调解决，保证按时交付。

- 协作侧：跨队连接器
对接前端开发、PBL 课程团队、成果转化团队、新媒体团队，对齐大家的需求和交付标准，避免各干各的、最后对不上。

- 成果侧：资产打包人
把开发出来的系统、数据，包装成软著、数据报表等硬成果，直接用来申报大创、参加竞赛，让技术工作不只是 “写代码”，而是能变成项目的加分项。

- 传承侧：经验传声筒
沉淀技术文档、部署手册，建立换届交接机制。学生团队每年都会换人，没有文档下一届就得从零开始，你的工作就是避免技术断层。

## 二、核心工作模块与落地方法

### 1. 需求统筹：建立「收集 - 评审 - 排期 - 反馈」闭环

项目四个团队都会提数字化需求，如果大家微信私发、随口一提，很容易漏需求、做重复功、被临时需求打乱节奏。必须先建立统一的需求管理机制。

- 统一入口：所有需求走同一个渠道
用在线共享表格（比如飞书表格、腾讯文档）作为唯一的需求提报入口，要求提需求的人必须填清楚 4 件事：
① 这个功能是给谁用的、用在什么场景下；
② 做这个功能要达到什么目标；
③ 希望什么时候能用；
④ 怎么才算做好了（验收标准）。
坚决拒绝 “大概做个 XX 功能”“你看着弄” 这种模糊需求，信息不全就打回去补全，不然做出来大概率不符合预期。

- 分级排优先级：先做最重要的事
按对项目的重要程度，把需求分成三级，集中精力先做刚需，不要一上来什么都想做：

- P0（核心刚需，必须先做）：直接影响项目核心创新点和竞赛交付，第一阶段必须落地

- 学生成长档案基础模块：学生信息录入、探究过程记录、作品上传、数据导出

- PBL 课程资源库：教案、操作指南卡、思维模板的分类管理与检索

- 微课题全流程管理：课题发布、学生报名组队、进度更新、结题归档

- P1（效率提升，第二批做）：能让运营更高效，但不影响核心交付

- 项目数据看板：自动统计学校数、学生数、课程场次、作品数等核心指标

- 团队素材共享库：对接新媒体团队，存放图片、视频素材，方便调用

- 多角色权限管理：区分管理员、授课导师、学生、中小学老师的不同权限

- P2（锦上添花，有空再做）：做了更好，不做也不影响大局，资源充足再考虑

- AI 辅助评语生成、移动端小程序适配、家长端查看入口

- 固定评审节奏：每周开一次短会
每周固定开 1 次 15 分钟的需求评审会，同步本周要做的需求、复盘上周交付的情况。所有需求变更都在会上说，拒绝私下临时插需求打乱整体节奏。

### 2. 技术架构与开发分工：兼顾落地效率与成果沉淀

学生团队开发时间有限，核心原则是「轻量架构、模块化拆分、优先保障核心功能」，不要搞复杂的炫技技术，能用、稳定、好维护最重要，同时要兼顾后续申报软著的完整性。

- 架构设计思路：经典三层架构，好理解也好开发
不用搞复杂的微服务，就用最经典的三层架构，新人也好上手：

- 数据层（相当于仓库）：设计数据库表，把所有数据存好。核心是梳理清楚「学校 - 学生 - 课程 - 作品 - 微课题 - 团队成员」之间的关联关系，这是整个系统的地基，地基搭错了后面改起来非常麻烦。

- 接口层（相当于快递员）：封装标准化的接口，前端要什么数据就通过接口来取，统一返回格式和错误提示，方便和前端对接。

- 业务层（相当于加工厂）：按功能模块拆分，每个模块处理自己的业务逻辑，模块之间尽量少关联，方便多人同时开发，互不干扰。

- 分工建议：按业务模块拆分，责任到人
不要按 “写数据库的、写接口的、写业务的” 来拆分，要按完整的功能模块分，每个人从头到尾负责一个模块，出了问题直接找对应的人：

- 模块 A：用户与权限体系（登录、角色、权限控制）

- 模块 B：学生成长档案与作品管理

- 模块 C：PBL 课程与微课题管理

- 模块 D：数据统计与通用工具
你自己重点把控整体架构、数据库设计和核心接口评审，最核心、最容易出问题的模块可以自己扛，做好兜底。

- 规范先行：先定规矩再开工
开工前一定要先定好三类规范，不然后面代码风格五花八门，交接和维护会很痛苦：
① 代码命名规范（变量、函数、文件怎么起名）；
② 接口文档规范（接口怎么写、参数怎么传、返回什么格式）；
③ 数据库命名规范（表名、字段名怎么起）。

### 3. 跨团队对接：对齐业务目标，避免技术自嗨

后端不能关起门来写代码，写出来的功能一定要符合实际业务场景，不然就是 “自嗨”。要重点和两个团队建立常态化对接：

- 对接 PBL 课程研发团队
核心是搞清楚真实的教学流程，不要自己想当然。可以找课程负责人问清楚这些问题：
① 一节 PBL 课完整流程是怎样的？学生成长档案要记录哪几个环节的内容？
② 微课题从发布到结题，一共有几步？每一步要提交什么材料？
③ 成长档案导出成什么格式，学校才能直接用在综合素质评价里？
确保做出来的功能是老师和学生真的会用的，而不是我们觉得好用的。

- 对接成果转化团队
核心是提前搞清楚竞赛申报需要什么，到时候直接拿现成的，不用临时凑。要问清楚：
① 大创、冯如杯、挑战杯的申报材料里，需要哪些数据、哪些系统截图？
② 什么时候要用到这些材料？我们提前预留好导出功能。
平时可以定期输出一份「项目运营数据报表」，里面包含覆盖学校数、学生人数、课程场次、学生作品数这些核心数据，直接就能放进申报材料里。

### 4. 项目管理：适配学生团队的节奏

学生团队的特点是大家都有学业，时间不固定，不能按公司那套 996 来管，重点是 “小步快跑、风险兜底”。

- 迭代节奏：推荐双周迭代
不用每天都催进度，以两周为一个周期，每次迭代只定 3-5 个核心交付点，不贪多。两周结束必须有能演示出来的成果，保证项目一直在往前推进，而不是做了一个月还看不到东西。

- 任务拆解：拆到 1-2 天能做完
把大需求拆成很小的任务，每个任务 1-2 天就能完成。比如不要只说 “做学生成长档案”，要拆成：
① 设计学生信息表；
② 写学生信息的增删改查接口；
③ 做作品文件上传接口；
④ 做成长档案导出功能。
任务拆细了，每个人每天做了什么、进度到哪了一目了然，不会出现 “做了一周还没产出” 的情况。

- 风险兜底：提前留好缓冲
学生团队很容易出现期中期末忙、临时有事掉链子的情况，要提前做好预案：
① 每个迭代预留 1-2 天的缓冲时间，应对突发情况；
② 核心模块自己兜底，关键功能不能只靠一个人；
③ 重要任务最好有一个备份的人能接手。

- 质量底线：核心流程必须走通
不用追求零 bug，但每次交付前，核心的业务流程（比如学生注册、上传作品、导出档案）必须完整走一遍，确保能用。带着严重 bug 交付给业务团队，会非常影响信任。

### 5. 成果转化：把后端工作变成项目硬成果

很多人觉得后端就是写代码，没什么成果，其实恰恰相反，后端产出的系统和数据，是项目非常硬核的竞赛资产。

- 软件著作权（软著）
系统做出来之后，直接包装 1-2 项软件著作权，比如《大中小贯通 PBL 教学管理系统 V1.0》《科创育人学生成长档案管理平台》。软著申请技术门槛低、周期短，是大创、各类竞赛非常实在的加分项，也是项目的技术成果证明。

- 数据实证
成长档案里积累的学生探究过程、作品数据、参与人数，都是 PBL 育人效果的实打实证据。写大创结题报告、研究论文的时候，用这些数据说话，比空泛地说 “提升了学生科学兴趣” 有说服力得多。

- 专利 / 论文联动（进阶）
如果后续项目做深了，可以结合「AI+PBL 个性化推荐」「成长档案数据画像」这些方向，联合实验室导师一起产出学术论文或者实用新型专利，进一步提升项目的学术高度。

### 6. 长效传承：沉淀技术资产，避免换届断层

学生团队最大的问题就是流动性大，每年换一拨人，如果没有文档，换届就等于清零，下一届要从头踩一遍坑。一定要边开发边沉淀，不要等最后再补。

- 必须输出的技术文档：
① 架构说明文档：整个系统是怎么设计的、为什么这么设计；
② 数据库设计文档：每张表、每个字段是什么意思；
③ 接口文档：所有接口的参数、返回值说明；
④ 部署手册：怎么把系统跑起来、服务器怎么配置；
⑤ 常见问题排查指南：常见的 bug 怎么解决。

- 换届交接：
每届换届前，整理一套完整的「技术交接资产包」，不光给文档，还要带新成员实际跑一遍本地部署，讲一遍核心模块的逻辑，保证项目能持续迭代下去，不会一届做完就烂尾。

## 三、上任首月行动清单（落地优先级）

不用一上来就写代码，第一个月重点是把需求摸清楚、把架子搭起来、把人分好工。

- 第 1 周：需求盘点与对齐

- 分别和四个团队的负责人一对一沟通，把大家所有的数字化需求都收集上来，整理成统一的清单；

- 和项目总负责人聊清楚，第一阶段的核心目标是什么，一起敲定哪些是必须先做的 P0 功能，聚焦刚需，别铺太大；

- 盘点一下现有的后端成员，每个人会什么技术、每周能投入多少时间，心里有数。

- 第 2 周：方案设计与规范制定

- 画出核心模块的数据库设计图，拿出整体技术架构方案，组织内部评审一下，没问题再开工；

- 把开发规范、接口规范、需求提交流程都定下来，发团队所有人；

- 完成模块分工，告诉每个人负责什么、交付标准是什么、什么时候要做完。

- 第 3-4 周：MVP 版本开发

- 集中精力先做 P0 级功能的最小可用版本（MVP），不用追求完美，先把核心流程跑通；

- 把开发、测试、部署的基础链路打通，确保写出来的代码能正常运行；

- 做第一次内部演示，给业务团队看看效果，收集反馈，调整后面的开发方向。

## 四、关键避坑提醒

- 不要贪大求全
先做核心功能的最小可用版本，跑通落地了再慢慢迭代。不要一开始就想做一个全功能大平台，学生团队时间精力有限，很容易做一半烂尾。

- 不要被动接需求
主动判断需求有没有必要做。很多简单需求用在线表格、共享文档就能解决，没必要专门开发。把精力放在项目独有的、能形成核心壁垒的功能上。

- 不要忽略文档
边开发边写文档，前期图省事不写，后面换届、出问题排查的时候，要花十倍的时间补，甚至直接交接不下去。

- 始终对齐成果目标
所有开发工作最终都要服务于项目的核心成果 —— 大创结题、竞赛获奖、软著产出、育人效果。不要为了炫技做一些和核心目标无关的功能，纯浪费时间。